# Informationsplan GOLIT

| Vem | Vad | När | Hur |
| --- | --- | --- | --- |
| Styrgrupp/ beställare | Projektbeskrivning | I samband med projektuppstart. | Distribution av Projektbeskrivning direkt till mottagare |
|  | Beslutsunderlag | Inför styrgruppsmöten | Skriftligt i god tid innan möten direkt till mottagare. |
|  | Lägesuppföljning inkl ändringar | Löpande månadsvis | Skriftligt + muntligt i samband med möten |
|  | Protokoll från styrgruppsmöten | Direkt efter möte | Distribution till hela styrgruppen direkt till mottagare |
|  | Riskanalysrapport | När sådan genomförts | Distribution direkt |
|  | Slutrapport | Efter avslut | Distribution direkt |
| Projektmedlemmar/ Delprojektmedlemmar/ Konsulter | Projektbeskrivning | I samband med projektuppstart och kick-off | Upplagd på projektplatsen. |
|  | Resursplaner | Löpande | Direkt till berörda |
|  | Lägesuppföljning inkl ändringar | Löpande veckovis. | Direkt till mottagare, projektplatsen |
|  | ”Framgångsrapport” | Vid möjlighet och behov. | Projektplatsen. |
|  | Protokoll från projektmöten/ styrgruppsmöten | Direkt efter möte | Projektplatsen. |
|  | Riskanalysrapport | När sådan genomförts | Projektplatsen |
|  | Slutrapport | Efter Avslut | Projektplatsen |
| Konsumenter på e-handelssiten. | Lägesuppföljning | Vid möjlighet och behov. | E-brev Webbplats |
|  | Resultat som berör t.ex provkunder på e-handelssiten, demovisningar. | Vid möjlighet och behov. | E-brev Webbplats |
| Infrastruktur | Projektbeskrivning | I samband med start | Projektplatsen |
|  | Resultat som berör t.ex Test, prodtest, integrationer | Vid möjlighet och behov | Workshops Webbplats projektplatsen |
|  | Lägesuppföljning Inkl ändringar | Vid möjlighet Och behov | Projektplatsen |
|  | Överlämning | Efter avslut. | Distribution direkt till förvaltning. |